LẬP KẾ HOẠCH CHO SPRINT 2

# 1. Sprint Planning:

**Dự án:** Xây dựng Website quản lý cửa hàng

**Sprint:** Sprint 1 (Ngày 27/09/2024 đến ngày 11/10/2024)

* **Ngày họp:** 28/10/2024
* **Thành viên tham gia:** 
  + Product Owner: Nguyễn Thẩm Văn Hào
  + Scrum Master: Võ Minh Quang
  + Development Team: Phạm Khôi Nguyên, Phạm Minh Hải, Võ Lê Đức Anh
* **Mục tiêu của Sprint:** Xây dựng hoàn thiện Giao diện xem danh sách nhân viên, Xem danh sách sản phẩm, Xem bảng điều kiển, Xem danh sách thành viên , Chức năng Đăng nhập , đăng xuất ,Thêm sản phẩm

**Các nội dung trong buổi thảo luận:**

* ***Backlog đã chọn (7/7 User Stories):*** 
  + Thêm sản phẩm
  + Đăng nhập
  + Đăng xuất
  + Xem danh sách nhân viên
  + Xem danh sách thành viên
  + Xem bảng điều kiển
  + Xem danh sách sản phẩm
* ***Đánh giá độ phức tạp và dự kiến hoàn thành:***
  + Tổng điểm ước tính: 20 story points
  + Thời gian hoàn thành: Bắt đầu ngày 27/09/2024 kết thúc ngày 11/10/2024

# 2. Sprint Backlog

Các nhiệm vụ (User Stories) sẽ đạt được trong Sprint 1:

1. **Thêm sản phẩm**

* Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng (quản trị viên) thêm thông tin sản phẩm mới vào hệ thống.
* Thành viên thực hiện: Phạm Minh Hải
* Độ ưu tiên: Cao
* Thời gian ước tính: 4 ngày

1. **Đăng nhập :**

* Mô tả: Cho phép người dùng vào tài khoản
* Thành viên thực hiện: Phạm Minh Hải
* Độ ưu tiên: Trung bình - Cao
* Thời gian ước tính: 2 ngày

1. **Đăng xuất:**

* Mô tả: Cho phép người dùng thoát khỏi tìa khoản
* Thành viên thực hiện: Phạm Minh Hải
* Độ ưu tiên: Trung bình
* Thời gian ước tính: 2 ngày

1. **Xem bảng điều khiển:**

* Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xem giao diện bảng điều kiểm
* Thành viên thực hiện: Võ Lê Đức Anh
* Độ ưu tiên: Trung bình
* Thời gian ước tính: 2 ngày

1. **Xem danh sách nhân viên:**

* Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xem danh sách nhân viên
* Thành viên thực hiện: Phạm Khôi Nguyên
* Độ ưu tiên: Thấp
* Thời gian ước tính: 2 ngày

1. **Xem danh sách sản phẩm:**

* Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xem danh sách các sản phẩm
* Thành viên thực hiện: Phạm Khôi Nguyên
* Độ ưu tiên: Thấp
* Thời gian ước tính: 2 ngày

1. **Xem danh sách thành viên:**

* Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xem danh sách thành viên viên
* Thành viên thực hiện: Phạm Khôi Nguyên
* Độ ưu tiên: Thấp
* Thời gian ước tính: 1 ngày

# 3. Sprint Review

***Thông tin buổi Sprint Review***

* **Thời gian:** Ngày 11/10/2024
* **Thành viên tham gia:** 
  + Product Owner: Nguyễn Thẩm Văn Hào
  + Scrum Master: Võ Minh Quang
  + Development Team: Phạm Khôi Nguyên, Phạm Minh Hải, Võ Lê Đức Anh

***Nội dung Sprint Review***

* Nhóm đã hoàn thành 7/7 User Stories theo đúng kế hoạch:
  + Thêm sản phẩm
  + Đăng nhập
  + Đăng xuất
  + Xem danh sách nhân viên
  + Xem danh sách thành viên
  + Xem bảng điều kiển
  + Xem danh sách sản phẩm

Phần Demo:

* + Nhập thông tin sản phẩm và thêm mới
  + Đăng nhập tài khoản mới và tài khoản lỗi
  + Xem giao diện danh sách nhân viên
  + Xem giao diện sanh sách thành viên
  + Xem các sản phẩm khác nhau
  + Thoát khỏi tài khoản

# 4. Đánh giá Sprint:

Đảm bảo rõ khi hoàn thành nhiệm vụ phải đáp ứng yêu cầu:

* **Hoàn thành đúng thời hạn**: Mục tiêu của Sprint đã được đáp ứng. Có 1 số lỗi nhỏ có thể sửa khi có đầy đủ data
* **Không có User Story nào bị trì hoãn** hoặc thiếu sót.Phải thực hiện kiểm thử để rà soát các lỗi trong code.
* **Các thành viên phối hợp tốt** và không gặp vấn đề nghiêm trọng về xung đột mã nguồn.
* **Sự tương tác:** có sự tương tác tham gia góp ý kiến giữa các thành viên

# 5. Phản hồi từ Scrum Master:

**Tích cực:**

* Hài lòng với tiến độ và chất lượng công việc của nhóm.
* Giao diện và chức năng đáp ứng đúng yêu cầu ban đầu.
* Sự thân thiết nhóm đã có

**Đề xuất cải thiện:**

* Cải thiện giao diện
* Cần thêm các ràng buộc thêm sản phẩm mới

**Kết luận:**

* **Sprint 1 đã hoàn thành thành công** với tất cả các chức năng đúng theo yêu cầu.
* **Mọi người điều tham gia**